Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

| Nazwa i akronim projektu: Dog FACS Dataset (DogFACS) |  | Zleceniodawca: Projekt politechniczny - klient wewnętrzny z PG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer zlecenia: ID-555 |  | Kierownik projektu: Danylo Lohachov, 196610 |  | Opiekun projektu: dr hab. inż. Michał Czubenko |  |
| Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP |  | Nr wersji: 2.00 |  |  |  |
| Odpowiedzialny za dokument: Danylo Lohachov 196610 |  | Data pierwszego sporządzenia: 15.11.2025 |  |  |  |
|  |  | Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2026 |  |  |  |
|  |  | Studia I stopnia, inżynierskie |  |  |  |
|  |  | Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 |  |  |  |
| Historia zmian |  |  |  |  |  |
| Wersja | Opis modyfikacji | Rozdział / strona | Autor modyfikacji |  | Data |
| 1.1 | Wstępna wersja dokumentu | całość | D. Lohachov |  | 15.11.2025 |
| 1.2 | Dodanie harmonogramu i podziału ró | 5, 6 | D. Zherzdiev |  | 01.12.2025 |
| 2.00 | Finalizacja po semestrze I | całość | D. Lohachov |  | 28.01.2026 |

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3

1.1	Cel dokumentu	3

1.2	Odbiorcy	3

1.3	Terminologia	3

2	Cel i założenia projektu	3

2.1	Cel projektu	3

2.2	Założenia projektu	3

2.2.1	Główne wymagania funkjonalne	3

3	Organizacja projektu	3

3.1	Zespół projektowy	3

3.2	Nadzór nad projektem	4

3.3	Infrastruktura komunikacyjna	4

3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	4

4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	4

5	Harmonogram prac zespołu projektowego	4

5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	4

5.1.1	Etap A : Analiza i Planowanie (Tygodnie 1-3)	4

5.1.2	Etap B: Rozwój Aplikacji AI (Tygodnie 4-14)	5

6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	5

6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	5

6.1.1	Koordynator projektu / Dokumentacja / QA / Frontend	5

6.1.2	Specjalista AI/ML – Modele Keypoints i DogFACS	5

6.1.3	Backend Developer – Modele BBOX i ras, pipeline, COCO	5

6.1.4	Data Enginner – zbieranie danych i weryfikacja	5

7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	5

7.1	Ogólny opis planowanego produktu	5

7.2	Wymagania minimalne dla produktu	5

7.3	Warunki odbioru	5

8	Postanowienia	5

8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	5

9	Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	6

9.1	Spotkanie projektowe zespołu dnia 04.11.2025	6

9.2	Spotkanie z opiekunem dnia 13.11.2025	6

9.3	Spotkanie projektowe zespołu dnia 02.12.2025	6

9.4	Spotkanie z opiekunem dnia 11.12.2025	6

9.5	Spotkanie projektowe zespołu dnia 06.01.2026	6

9.6	Spotkanie z opiekunem dnia 29.12.2026	6

10	Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	6

10.1	Cel projektu i planowany zakres realizacji	6

10.2	Opis ogólny projektu	6

10.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	6

10.4	Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	6

10.5	Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	6

10.6	Osiągnięte wyniki	6

10.7	Charakterystyka pracy zespołowej	6

10.8	Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	6

11	Załączniki	6

Wprowadzenie - o dokumencie

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.

- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka

- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta

- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.

- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.

- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

Odbiorcy

Zleceniodawca: Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki, Politechnika Gdańska

Opiekun projektu: dr hab. inż. Michał Czubenko

Komisja oceniająca projekt grupowy WETI

Członkowie zespołu projektowego:

- Danylo Lohachov (196610) - Kierownik projektu

- Anton Shkrebela (196637) - AI/ML Specialist

- Danylo Zherzdiev (196765) - Backend Developer

- Mariia Volkova (196660) - Data Engineer

Terminologia

DogFACS - Dog Facial Action Coding System - system kodowania mimiki twarzy psów opracowany przez Waller et al. (2013)

COCO - Common Objects in Context - standardowy format danych do zadań computer vision

Pipeline - Zunifikowany łańcuch przetwarzania łączący wszystkie modele AI

Bounding Box (BBox) - Prostokątny obszar ograniczający obiekt na obrazie

Keypoints - Punkty kluczowe - charakterystyczne punkty anatomiczne na pysku psa

Action Unit (AU) - Jednostka akcji - podstawowy element systemu DogFACS opisujący ruch mięśni twarzy

mAP - Mean Average Precision - metryka jakości detekcji obiektów

PCK - Percentage of Correct Keypoints - metryka jakości detekcji punktów kluczowych

YOLOv8 - You Only Look Once v8 - architektura sieci neuronowej do detekcji obiektów

EfficientNet - Architektura sieci neuronowej do klasyfikacji obrazów

Streamlit - Framework Python do tworzenia aplikacji webowych

Cel i założenia projektu

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie wysokiej jakości, publicznie dostępnego zbioru danych do analizy emocji psów w formacie COCO, wspieranego przez dedykowany pipeline AI zdolny do automatycznej adnotacji.

Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:

• Opracowanie modeli AI do detekcji psów, klasyfikacji ras, wykrywania punktów kluczowych pyska oraz klasyfikacji emocji zgodnie z systemem DogFACS

• Stworzenie demonstracyjnej aplikacji webowej umożliwiającej wizualizację wyników

• Zebranie i adnotację minimum 25 000 klatek z filmów psów

• Udostępnienie zbioru danych społeczności badawczej

Założenia projektu

Projekt opiera się na następujących założeniach:

• Dostępność publicznie dostępnych filmów psów na platformie YouTube

• Możliwość wykorzystania pretrenowanych modeli AI (transfer learning)

• Dostęp do zasobów obliczeniowych GPU (uczelniane lub chmurowe)

• Realizacja projektu przez zespół 4-osobowy w ciągu 2 semestrów (30 tygodni)

Główne wymagania funkjonalne

• Detekcja psów na obrazach z dokładnością mAP > 85%

• Klasyfikacja rasy psa z dokładnością Top-5 > 80%

• Detekcja minimum 20 punktów kluczowych pyska z PCK@0.1 > 75%

• Klasyfikacja emocji zgodnie z DogFACS z accuracy > 70%

• Wyjście w formacie zgodnym ze standardem COCO

Organizacja projektu

Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

| Lp. | Imię i nazwisko członka zespołu | Rola w projekcie | E-mail kontaktowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Danylo Lohachov | Koordynator projektu, Dokumentacja, QA, Frontend | s196610@student.pg.edu.pl |
| 2. | Anton Shkrebela | Specjalista AI/ML (Modele Keypoints i DogFACS) | s196637@student.pg.edu.pl |
| 3. | Danylo Zherzdiev | Backend Developer (Modele BBox i Ras, Pipeline, COCO) | s196765@student.pg.edu.pl |
| 4. | Mariia Volkova | Data Engineer (Zbieranie danych, Weryfikacja) | s196660@student.pg.edu.pl |

Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

| Nazwa katedry | Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki |
| --- | --- |

| Opiekun | dr hab. inż. Michał Czubenko | e-mail: michal.czubenko@pg.edu.pl |
| --- | --- | --- |
| Klient | Politechnika Gdańska, WETI | e-mail: |
| Koordynator katedralny | Wpisać imię i nazwisko koordynatora katedralnego (ustalić z opiekunem) | e-mail: |
| Koordynator wydziałowy | dr inż. Sławomir Gajewski | e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl |

Infrastruktura komunikacyjna

Spotkania z opiekunem projektu:

• Spotkania odbywają się co 2 tygodnie (w środy, godz. 14:00)

• Forma: stacjonarnie lub zdalnie (MS Teams)

• Cel: prezentacja postępów, omówienie problemów, planowanie kolejnych zadań

Spotkania wewnętrzne zespołu:

• Spotkania odbywają się co tydzień (w poniedziałki, godz. 18:00)

• Forma: zdalnie (Discord)

• Cel: koordynacja prac, code review, planowanie zadań na tydzień

Narzędzia komunikacji:

• Discord - bieżąca komunikacja zespołu, kanały tematyczne

• GitHub - repozytorium kodu, issues, pull requests

• Linear - zarządzanie zadaniami (sprinty, stories)

• Google Drive - współdzielenie dokumentów roboczych

Współpraca z klientem:

• Projekt realizowany na potrzeby wewnętrzne uczelni

• Prezentacja wyników na końcu każdego semestru przed komisją

Zarządzanie jakością w projekcie

Metody weryfikacji poprawności:

• Code review - każdy pull request wymaga akceptacji minimum jednego członka zespołu

• Testy automatyczne - pytest dla backendu, CI/CD via GitHub Actions

• Linter - ruff check dla zgodności z PEP 8

• Type checking - mypy dla sprawdzenia typów

Kontrola dokumentacji:

• Dokumentacja techniczna w formacie LaTeX

• Wersjonowanie dokumentów w repozytorium Git

• Przegląd dokumentacji przez opiekuna przed oddaniem

Kontrola jakości danych:

• Ręczna weryfikacja 25% automatycznych adnotacji

• Metryki jakości dla każdego modelu AI

• Walidacja formatu COCO

Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

| Lp. | Nazwa ryzyka | Ocena prawdop. wystąpienia | Opis potencjalnych skutków | Sposoby rozwiązywania problemów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyjazd członka zespołu | 30% | Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/ oprogramowania wytworzonej przez tą osobę. | Regularne archiwizowanie kodu w repozytorium GitHub. Dokumentacja dostępna dla wszystkich członków. Przydzielenie zadań innym członkom zespołu. |
| 2. | Problemy jakości danych | 35% | Niska jakość automatycznych adnotacji. Nieosiągnięcie założonych metryk. | Zwiększenie próbki do weryfikacji manualnej. Iteracyjne doskonalenie modeli. Rozszerzenie źródeł danych. |
| 3. | Opóźnienia w harmonogramie | 40% | Niezrealizowanie wszystkich zadań w semestrze. | Konieczność redefinicji zakresu. Regularne spotkania i monitoring postępów. Priorytetyzacja zadań krytycznych. Bufor czasowy w harmonogramie. |
| 4. | Problemy techniczne z integracją | 25% | Niekompatybilność modeli. Błędy w pipeline. | Wczesna integracja (CI/CD). Testy integracyjne. Modularny design systemu. |

Harmonogram prac zespołu projektowego

Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

Etap A : Analiza i Planowanie (Tygodnie 1-3)

Cele etapu:

• Zrozumienie wymagań projektu i istniejących rozwiązań

• Wybór stosu technologicznego

• Przygotowanie środowiska deweloperskiego

Produkty:

• Raport z analizy DogFACS i formatu COCO

• Raport z analizy istniejących zbiorów danych (HuggingFace, Kaggle)

• Decyzja o wyborze technologii (PyTorch, Streamlit, itp.)

• Skonfigurowane repozytorium GitHub

Kryteria akceptacji:

• Zdefiniowane wymagania dla wszystkich modeli AI

• Zatwierdzone przez opiekuna decyzje architektoniczne

Główne zadania:

1.1 Analiza DogFACS i COCO - U1, U3 - Tyg. 1-2

1.2 Analiza zbiorów danych (HF, Kaggle) - U2, U4 - Tyg. 1-2

1.3 Analiza modeli SOTA - U2, U3 - Tyg. 2-3

1.4 Ustalenie stosu technologicznego - Wszyscy - Tyg. 3

Etap B: Rozwój Aplikacji AI (Tygodnie 4-14)

Cele etapu:

• Implementacja wszystkich modeli AI

• Stworzenie aplikacji demonstracyjnej

• Integracja modeli w zunifikowany pipeline

Produkty:

• Model detekcji psów (YOLOv8m) z mAP > 85%

• Model klasyfikacji ras (EfficientNet-B4) z Top-5 accuracy > 80%

• Model detekcji punktów kluczowych z PCK@0.1 > 75%

• Klasyfikator emocji DogFACS z accuracy > 70%

• Aplikacja demo (Streamlit)

• Zunifikowany pipeline inference

Kryteria akceptacji:

• Wszystkie modele osiągają założone metryki

• Pipeline przetwarza obraz end-to-end

• Aplikacja demo działa i wizualizuje wyniki

• Dokumentacja techniczna kompletna

Główne zadania:

2.1 Konfiguracja środowiska - U4 - Tyg. 4

2.2 Model BBox (YOLOv8) - U3 - Tyg. 5-7

2.3 Model Ras (EfficientNet) - U3 - Tyg. 6-8

2.4 Model Keypoints - U2 - Tyg. 7-10

2.5 Model Emocji/DogFACS - U2 - Tyg. 9-13

2.6 Rozwój Frontend (Streamlit) - U1 - Tyg. 10-14

2.7 Integracja Pipeline - U3 - Tyg. 13-14

Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

Koordynator projektu / Dokumentacja / QA / Frontend

Osoba odpowiedzialna: Danylo Lohachov (U1)

Zadania:

• Koordynacja prac zespołu i harmonogramu

• Prowadzenie dokumentacji projektowej (DPP, DTP)

• Kontrola jakości (QA) - przeglądy kodu, weryfikacja wyników

• Rozwój aplikacji demonstracyjnej (Streamlit)

• Kontakt z opiekunem projektu

• Zarządzanie repozytorium i Linear

Produkty:

• Dokumentacja DPP i DTP

• Aplikacja demo Streamlit

• Raporty z przeglądów jakości

Specjalista AI/ML – Modele Keypoints i DogFACS

Osoba odpowiedzialna: Anton Shkrebela (U2)

Zadania:

• Analiza i wybór architektury modelu keypoints

• Trenowanie modelu detekcji punktów kluczowych pyska

• Implementacja systemu DogFACS (Action Units)

• Opracowanie klasyfikatora emocji na podstawie keypoints

• Ewaluacja i optymalizacja modeli

Produkty:

• Model keypoints (SimpleBaseline/HRNet)

• Klasyfikator emocji DogFACS

• Dokumentacja techniczna modeli

Backend Developer – Modele BBOX i ras, pipeline, COCO

Osoba odpowiedzialna: Danylo Zherzdiev (U3)

Zadania:

• Fine-tuning modelu YOLOv8 do detekcji psów

• Fine-tuning modelu EfficientNet do klasyfikacji ras

• Integracja wszystkich modeli w zunifikowany pipeline

• Implementacja formatu COCO z rozszerzeniami DogFACS

• Optymalizacja wydajności pipeline'u

Produkty:

• Model detekcji BBox (YOLOv8m)

• Model klasyfikacji ras (EfficientNet-B4)

• Pipeline inference

• Skrypty eksportu do COCO

Data Enginner – zbieranie danych i weryfikacja

Osoba odpowiedzialna: Mariia Volkova (U4)

Zadania:

• Konfiguracja środowiska deweloperskiego

• Wyszukiwanie i pobieranie filmów z YouTube

• Ekstrakcja klatek z filmów

• Ręczna weryfikacja automatycznych adnotacji

• Przygotowanie statystyk zbioru danych

Produkty:

• Zbiór 2500 filmów psów

• 6250 zweryfikowanych manualnie klatek

• Statystyki i analiza datasetu

Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

Ogólny opis planowanego produktu

Produkt składa się z dwóch głównych komponentów:

1. Pipeline AI do automatycznej adnotacji:

• Zunifikowany system przetwarzający obrazy/wideo psów

• 4 modele AI połączone w sekwencyjny pipeline:

Detekcja BBox → Klasyfikacja rasy → Detekcja keypoints → Klasyfikacja emocji

• Wyjście w standardowym formacie COCO JSON

• Aplikacja demonstracyjna (Streamlit) do wizualizacji

2. Zbiór danych "Dog FACS":

• Minimum 25 000 zaadnotowanych klatek z filmów psów

• Adnotacje: bounding boxes, rasy, punkty kluczowe (20+), emocje (DogFACS)

• Format COCO z rozszerzeniami dla DogFACS

• 25% klatek zweryfikowanych manualnie

Wymagania minimalne dla produktu

Wymagania dla modeli AI:

Model				Metryka:		Wymagane minimum:

Detekcja BBox			mAP@0.5		> 85%

Klasyfikacja ras			Top-5 accuracy		> 80%

Detekcja keypoints			PCK@0.1		> 75%

Klasyfikacja emocji			Accuracy			> 70%

Wymagania dla zbioru danych:

Kryterium	:					Wymagane minimum:

Liczba automatycznych adnotacji			25 000 klatek

Liczba weryfikacji manualnych			6 250 klatek (25%)

Zgodność auto z manual				> 85%

Rozkład klas emocji					min. 5% dla każdej klasy

Reprezentacja ras					min. 20 różnych ras

Wymagania techniczne:

Kryterium	:					Wymaganie:

Format wyjściowy					COCO JSON

Czas przetwarzania					< 2s/klatka (GPU)

Obsługiwane rozdzielczości				do 1920×1080

Tryb działania					GPU (pełny) / CPU (demo)

Warunki odbioru

Projekt zostanie uznany za zakończony sukcesem, gdy:

Semestr I:

✓ Wszystkie 4 modele AI zaimplementowane i działające

✓ Pipeline przetwarza obrazy end-to-end

✓ Aplikacja demo uruchamia się i wizualizuje wyniki

✓ Dokumentacja techniczna (DTP) kompletna

✓ Metryki modeli zgodne z wymaganiami minimalnymi

Semestr II:

□ Zebrane minimum 2500 filmów

□ Zaadnotowane minimum 25 000 klatek

□ Zweryfikowane manualnie minimum 6250 klatek

□ Zgodność automatycznych adnotacji z manualnymi > 85%

□ Zbiór danych w formacie COCO gotowy do publikacji

□ Raport końcowy i prezentacja

Postanowienia

Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

Harmonogram projektu został zrealizowany zgodnie z planem. Wprowadzono następujące zmiany:

Data: 10.12.2025

Zmiana: Zmiana architektury modelu keypoints z HRNet na SimpleBaseline

Uzasadnienie: Lepsza dostępność pretrenowanych wag, prostsza implementacja przy porównywalnej jakości

Data: 15.01.2026

Zmiana: Rezygnacja z trenowania własnego modelu emocji na rzecz rule-based classifier

Uzasadnienie: Brak odpowiedniego zbioru treningowego z etykietami emocji; rule-based podejście oparte na DogFACS daje porównywalne wyniki

Zmiany zostały zatwierdzone przez opiekuna projektu na spotkaniu 29.01.2026.

Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

Spotkanie projektowe zespołu dnia 04.11.2025

Uczestnicy: D. Lohachov, A. Shkrebela, D. Zherzdiev, M. Volkova

Cel: Kick-off projektu, podział ról

Omówione tematy:

• Przedstawienie tematu projektu i celów

• Wstępny podział ról w zespole

• Ustalenie narzędzi komunikacji (Discord, GitHub, Linear)

• Zaplanowanie pierwszych zadań (analiza DogFACS, COCO)

Wnioski/Akcje:

• Każdy członek zespołu zapozna się z dokumentacją DogFACS

• U3 utworzy repozytorium GitHub

• Następne spotkanie: 11.11.2025

Spotkanie z opiekunem dnia 13.11.2025

Uczestnicy: Zespół + dr hab. inż. M. Czubenko

Cel: Przedstawienie koncepcji projektu

Omówione tematy:

• Prezentacja wstępnej analizy DogFACS

• Dyskusja o zakresie projektu

• Pytania dotyczące formatu deliverables

Wnioski/Akcje:

• Opiekun zatwierdził zakres projektu

• Należy przygotować szczegółowy harmonogram

• Następne spotkanie: 27.11.2025

Spotkanie projektowe zespołu dnia 02.12.2025

Uczestnicy: D. Lohachov, A. Shkrebela, D. Zherzdiev, M. Volkova

Cel: Przegląd postępów Fazy 1

Omówione tematy:

• Prezentacja analizy istniejących zbiorów danych

• Wybór technologii (PyTorch, Streamlit)

• Planowanie implementacji modeli

Wnioski/Akcje:

• Ustalony stos technologiczny

• U3 rozpoczyna pracę nad modelem BBox

• U4 konfiguruje środowisko deweloperskie

Spotkanie z opiekunem dnia 11.12.2025

Uczestnicy: Zespół + dr hab. inż. M. Czubenko

Cel: Przegląd postępów, decyzje architektoniczne

Omówione tematy:

• Prezentacja pierwszych wyników modelu BBox

• Dyskusja o architekturze keypoints (HRNet vs SimpleBaseline)

• Status dokumentacji

Wnioski/Akcje:

• Zatwierdzona zmiana na SimpleBaseline

• Należy przyspieszyć prace nad frontendem

• Następne spotkanie: 08.01.2026

Spotkanie projektowe zespołu dnia 06.01.2026

Uczestnicy: D. Lohachov, A. Shkrebela, D. Zherzdiev, M. Volkova

Cel: Przegląd przed finalizacją semestru I

Omówione tematy:

• Status wszystkich modeli AI

• Integracja pipeline'u

• Przygotowanie do prezentacji

Wnioski/Akcje:

• Wszystkie modele działają

• U3 finalizuje integrację pipeline

• U1 przygotowuje dokumentację i prezentację

Spotkanie z opiekunem dnia 29.12.2026

Uczestnicy: Zespół + dr hab. inż. M. Czubenko

Cel: Finalna prezentacja semestru I

Omówione tematy:

• Demonstracja działającego pipeline'u

• Prezentacja aplikacji demo

• Omówienie dokumentacji DTP

Wnioski/Akcje:

• Opiekun zaakceptował wyniki semestru I

• Planowanie semestru II (zbieranie danych)

• Rekomendacja: rozszerzyć dokumentację o więcej przykładów

Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

Sekcja do wypełnienia po zakończeniu semestru II.

Cel projektu i planowany zakres realizacji

Opis ogólny projektu

Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

Osiągnięte wyniki

Charakterystyka pracy zespołowej

Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

| L.p. | Nazwa dokumentu | Nazwa pliku umieszczonego w SPG |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja procesu projektowania (DPP) | DPP_DogFACS_v2.00.docx |
| 2. | Dokumentacja techniczna projektu (DTP) | DTP_DogFACS_v2.00.docx |
| 3. | Dokumentacja techniczna - załącznik LaTeX | DTP_Technical_Documentation.pdf |
| 4. | Plan projektu | Plan_Projektu_Grupowego.pdf |
| 5. | Prezentacja projektu | Prezentacja.pdf |
| 6. | Plakat projektu | Plakat.docx |

Załączniki

1 DTP_Technical_Documentation.pdf	Pełna dokumentacja techniczna pipeline'u AI w formacie LaTeX

2 Plan_Projektu_Grupowego.pdf	Szczegółowy plan projektu z wykresem Gantta

3 Repozytorium GitHub	https://github.com/eternaki/dog-facs-dataset

4 Demo aplikacji	Instrukcja uruchomienia w QUICKSTART.md